11月20日会议记录（此次会议很重要）

参加人员：小组全体成员（代德发、董振普、陈卓、谌仲威、朱奕、张朔、黄维灿、王超。）

记录人： 谌仲威

时间：2016.11.20晚

地点：上海交通大学闵行校区二餐西餐厅

讨论问题：

1. 小组遇到了大问题，前些天的确定之后，对于安卓这块出现了问题。（首先就是有个别同学学得很慢。一直拖到现在还在学习。）对于完成较好的 两个同学张朔(负责用户界面以及跳转)，陈卓(做安卓端的和服务器数据库对接部分)，在此刻他们的工作(由于前期人手分配太少)导致现在完成度还差一些.

安卓小组情况：

张朔：登录注册UI和跳转做完了，主界面的UI还没有完成。

陈卓： 已经做完的是注册登录的web请求，差发布信息界面的web请求 。

王超： 还在学习。

于是大家互相讨论。出现两种选择。a. 继续做安卓，争取在这几天内完成。

b.放弃最初的计划选择安卓app端 实现简单一点的web版。

经询问后得知：安卓的人员感觉时间太仓促完成不了接下来的任务。

他们同意继续往安卓这边先做着要是完成了则在后期可以结合

让django这边的先做web版

接下来的django任务分配：

1. 朱奕同学：他一个人想完成自己python版本，组长和大家讨论决定给他5天时间完成，

然后转到web上， 他本人也同意了。

前期分配的四个url与与之对应的函数：登录，注册，上传，游览

代德发同学：实现web版本的注册登录（他前面已经写完）此次分配：上传功能

（时间较少先不考虑图片上传功能）

黄维灿，董振普，谌仲威：（三人由于学得稍微少点所以统一分配）：分配

用户游览 功能（主界面有许发布的标题，点进去有详细介绍）

并且会议决定：组长代德发回去后更改数据库，增加一些物品的描述（并且数据库增加的列表能和发布用户实现对应关系）

下次会议时间： 11.25（周五检验完成情况）且安卓人员无需参加

原安卓端成员继续负责安卓端的任务，尽力完成更多的内容。（如果能完成就算已经结课也是可以互相对接的）