11月25日会议记录

会议地点:二餐西餐厅

主持人: 代德发（项目组长）

应该出席人:django组（代德发、董振普、谌仲威、朱奕、黄维灿）

缺席:1人（谌仲威）

会议内容:

组长代德发确认最后工作任务的完成情况。

对于最后一个视图的编程，任务在上次会议交给了三个人，两人遇到困难（其中一人缺席），但第三个人（董振普）情况顺利，预计26日（完成基本的操作功能）。

对于python端，还差一点标记，也马上就能完成。（朱奕单独完成）

经讨论后，决定组长协助董振普完成最后内容（在这2天之内），并在之后对工作进行收尾，分别上传余下的代码。