会议名称：软件工程“校园助手”组第二次正式会议

参会人员： 董振普、陈卓、谌仲威、

朱奕、张朔、黄维灿、王超，代德发。

时间：2016.11.1晚

地点：上海交通大学闵行校区二餐西餐厅

会议主题：关于django 和安卓学完后的分工

会议内容：

1. 讨论大家的学习情况。（有些组员反应虽然学完了但是大家都是在没接触这种网页代码情况下学的所以还是有很多地方一知半解。比如HTMl模板什么的）朱奕同学以前有过一点点接触，所以他把我们主要的任务先分为四个。（分别为注册登录游览查阅 对应四个url 的与之对应的函数）。

朱奕同学先回去给我们写一个整体的大概，随后的部署我们来完成：任务如下：

代德发 url(r'^createuser/',views.createuesr), #用户注册

董振普 url(r'^userlogin/',views.userlogin), #用户登入

朱毅 url(r'^information/',views.getinf), #浏览xx

谌仲威、黄维灿 url(r'^uploaditems/',views.uploaditems), #上传xx

1. 讨论安卓这块。（我们都不太懂，所以叫他们三人自己分工）

分工如下：

张朔：

负责用户界面以及跳转。

陈卓：

陈卓负责与web的衔接。

王超：

也是负责与web的衔接

会议决定：

djiango这块在11.15日完成各自部分，11.20完成整合与调整。（下次会议在11.15与11.20之间且django人员单独先开，20号在开一次全体会议）12.1之前完成与andoid对接